附件

惠州生态智慧区规划建设工作方案

为加快推进惠州潼湖生态智慧区的开发建设，现提出如下工作方案：

一、规划编制

由省发展改革委牵头，会同惠州市政府及省有关部门组织编制惠州潼湖生态智慧区发展规划，包括总体规划和专项规划。

（一）总体规划是惠州潼湖生态智慧区开发建设的行动指南，是编制惠州潼湖生态智慧区其他专项规划的基本依据。总体规划要明确惠州潼湖生态智慧区的区域范围、战略定位、发展目标、主要任务、管理体制、政策导向和保障措施等，突出和明确潼湖生态智慧区作为惠州创新驱动发展示范区的定位，并与省、市现有规划相衔接。

（二）专项规划主要包括绿色低碳生态专项规划、产业发展专项规划、基础设施建设专项规划等。绿色低碳生态专项规划要明确环境保护目标任务、生态保护和建设的空间布局、绿色低碳生活等实施计划和主要措施。产业发展规划要明确该区的主导产业及其定位、产业发展目标、空间布局、重点任务及周边产业合作重点等。基础设施建设专项规划要明确新区道路、桥梁、市政、信息网络、水利等基础设施建设的基本框架、目标任务、建设时序、保障措施等。

二、政策创新

惠州市政府和省有关部门要紧紧围绕“四个全面”的战略布局，以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为引领，积极融合国家“一带一路”建设，贯彻落实国家创新发展驱动发展战略，按照《中国制造2025年》、《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》、《珠江三角洲改革发展规划纲要》等的要求，进一步解放思想，先行先试，对惠州潼湖生态智慧区的体制机制、市场准入、投资管理、财税金融、土地开发、产业发展等方面加大政策创新支持力度，推动其在创新驱动、产业集聚、生态建设、协调共享等方面创新发展，为全省改革开放和科学发展提供经验。

三、相关要求

（一）惠州市要切实担负起惠州潼湖生态智慧区开发建设的主体责任，积极推进惠州潼湖生态智慧区开发建设的相关前期工作，并处理协调好与当地部门的关系，取得支持。同时，惠州市要统筹全市改革发展大局，妥善处理惠州潼湖生态智慧区和各区（县）关系，推进全市区域协调发展。

（二）省有关部门要进一步加强对惠州潼湖生态智慧区开发建设的工作指导。省发展改革委要加强统筹协调，会同有关部门指导惠州潼湖生态智慧区发展规划编制、政策创新等工作。省经济和信息化委、科技厅、财政厅、国土资源厅、环境保护厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、水利厅、商务厅、旅游局、金融办等部门要对相关工作予以指导。

（三）惠州潼湖生态智慧区相关规划和方案要抓紧按程序报批。总体规划要在2016年6月底前由省发展改革委按程序报省政府审批。低碳生态专项规划要在2016年12月底前报省发展改革委审批。产业发展专项规划、基础设施建设专项规划由惠州市政府审批后报省发展改革委备案。省编办指导惠州市做好理顺和创新潼湖生态智慧区管理体制机制相关工作，惠州潼湖生态智慧区组织架构设置方案由惠州市政府按程序报批。专项政策创新要从实际出发，按照先易后难、先急后缓的原则，在省相关部门指导下，由惠州市政府提出具体方案，按程序报省政府审批。