项目绩效自评报告

资金名称：省级打好污染防治攻坚战（节能降耗）专项资金

预算单位：广东省能源局

填报人姓名：蒋帮镇

联系电话：020-83138594

填报日期：2022年6月20日

一、基本情况

省级财政预算安排省能源局主管的2021年省级打好污染防治攻坚战（节能降耗）专项资金额度为13500万元，其中安排节能示范项目33个，金额共11782万元；安排能效电厂项目工作经费914万元；安排节能基础能力建设资金700万元；安排专项资金工作经费104万元。

绩效目标主要包括：促进节能重点工程的实施，提高改造项目的能源利用效率；支持节能技术、产品的示范推广和应用，推进节能技术创新工作；充分发挥公共机构节能改造项目的示范引领作用；支持能效电厂项目工作，推广征集能效电厂子项目；加强节能基础能力建设，提升节能信息化水平。

二、自评情况

- （一）自评分数

- 根据《广东省财政厅关于开展2022年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2022〕4号）要求，本专项资金自评分数99.2分。

- （二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。截至2021年底，专项资金项目支出金额12604万元，支出率为93.36%，支出情况较好。

2.专项资金完成绩效目标情况。一是充分发挥节能项目的示范作用。专项资金通过支持33个节能重点工程项目、节能技术推广应用示范项目、公共机构节能示范项目实施，节约能源消费量超过17万吨标准煤/年。支持国家发展改革委重点节能低碳技术推广目录和广东省节能技术、设备（产品）推荐目录（最新版）的应用示范项目，发挥示范项目在推进节能技术创新、提升能效水平的引领作用。促进公共机构节能改造，2021年全省公共机构人均综合能耗、单位建筑面积能耗等进一步下降。二是支持能效电厂项目工作。推广征集能效电厂子项目，加强实施中的子项目贷后检查跟踪，实施中的子项目贷款均按期回收，项目节电量超过3000万千瓦时/年。三是提升节能基础能力。支持省能管中心平台升级改造，提升节能管理信息化水平。开展634家高耗能企业重大专项节能监察，依法依规推进违规项目整改，坚决遏制“两高”项目盲目发展。支持2021年全省节能宣传周活动，广泛开展节能降耗宣传教育，营造全社会节能浓厚氛围。

- （三）专项资金使用绩效存在的问题

部分项目因规划变更或建设内容调整等原因，导致资金支出进度滞后。

三、改进意见

按照省级财政专项资金管理的要求，加强项目前期评审论证，以及项目执行过程监管和绩效目标监控，对监控中发现项目进展较慢、偏离既定绩效目标等情形，及时采取有效措施要求项目单位予以改进纠正。